|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | ☹ | Plan de Acción |
| Abordar nuevas tecnologías (las que eran necesarias para el desarrollo). | Utilizar tecnología nueva que no conocíamos ninguno | Finalizar con la investigación de las nuevas tecnologías (Team) |
| Hicimos los prototipos de interfaz que nos ayudó a acordar lo que debíamos desarrollar | La estimación / Planificación | Mejorar en el próximo Sprint (Team) |
|  | Distribución de tareas | Mejorar en el próxima Sprint (Team) |
|  | Ni discutimos el alcance con el PO | Realizar en el próximo Sprint (Scrum Master) |
|  | Poca frecuencia de dailys | Realizar en el próximo Sprint (Scrum Master) |
|  |  |  |

RETROSPECTIVA SPRINT 1 - GRUPO 5