**RETROSPECTIVA RELEASE V1 - GRUPO 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | ☹ | Plan de Acción |
| Pudimos hacer integración continua desde el comienzo del Sprint 4. | No planificamos el Release V2 debidamente. | 1. Se deberá estimar las user stories con mayor precisión. 2. Se deberá hacer un Sprint Release cada 4 o 6 Sprint para asegurarnos de la calidad del código. 3. Se deberá agregar al plan de proyecto un sprint para corregir bugs. |
| Logramos automatizar un test case, e investigamos para así automatizar todos los TC que sean factibles. | No apartamos tiempo para hacer el mantenimiento del código de los CP automatizados. | 1. En la próxima planificación estimar el tiempo necesario dentro del Sprint para dicho mantenimiento. |
| Hicimos control cruzado de código. | En las notas de Release no tuvimos en cuenta agregar los ciclos de pruebas corridos, los bug conocidos (si hubiera) y aclaraciones sobre cómo está construido, por ejemplo, que los usuarios se toman desde Active Directory. | 1. Agregar estos apartados a las notas del Release en la entrega del próximo Release. |
| Logramos correr dos ciclos de prueba completos de los test case de todo el release. |  |  |
| Mejoramos la comunicación con el PO. |  |  |
| Mantuvimos actualizado el JIRA para poder cerrar el Sprint correctamente. |  |  |